U M O W A  Nr ..../2015

zawarta w Trzebnicy w dniu …. …. .2015 r.,  pomiędzy:

Gminą Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-160-37-70  zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

w imieniu którego działają:

Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica – Barbary Krokowskiej.

a

firmą: ......................................................................................................................................, NIP: …..........................,  zwaną w dalszej części Jednostką projektowania,

w imieniu której działa:

......................................................

§ 1

1. Zamawiający udziela zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), na wykonanie zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Boleścin i Głuchów Górny”  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Zamawiający zleca, a Jednostka projektowania przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi łączącej miejscowości Boleścin (od drogi powiatowej nr 1371D) i Głuchów Górny (w kierunku drogi powiatowej nr 1341D), zlokalizowanej na  dz. nr  69 AM-1 Obręb Boleścin i dz. nr 218 AM-1 Obręb Głuchów Górny.

3. W skład dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1, wchodzą:

- projekt budowlany łącznie z projektem odwodnienia i organizacji ruchu docelowego, w 5 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf” i „dxf”),

- projekt wykonawczy elementów jw. – w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf” i „dxf”),

- przedmiar robót dla wszystkich elementów dokumentacji – w 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD w programie kosztorysowym Norma ath*,

- kosztorys inwestorski – w 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD w programie  kosztorysowym Norma ath*,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – w 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf”),

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko (o ile jest niezbędny) - w 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD),

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- mapa do celów projektowych,

- badania geologiczne,

- wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, opinie, zatwierdzenia, decyzje, w szczególności z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzją środowiskową (o ile jest niezbędna) i ostatecznym pozwoleniem na budowę dla projektowanego zadania włącznie, wraz z wszelkimi opracowaniami niezbędnymi do ich uzyskania.

Poczytuje się, że w skład dokumentacji wejdą także inne opracowania niezbędne do osiągnięcia  efektu końcowego łącznie z uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę.

4. Zakres rzeczowy projektu budowlanego – zgodnie z ust. II. Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Jednostka projektowania zobowiązana jest do:

- udzielania wyjaśnień do dokumentacji projektowej w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty zgłoszenia przez Zamawiającego w dowolnej formie potrzeby udzielenia takich wyjaśnień,

- przyjazdu na plac budowy na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie powinno być przesłane Jednostce Projektowania pocztą, faksem lub mailem na co najmniej 2 dni robocze przed terminem spotkania na placu budowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku przez Jednostkę Projektowania, Zamawiający wynikłe z tego tytułu szkody pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,

- opracowania i pobyty na placu budowy wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka projektowania wykonuje nieodpłatnie,

- dokumentem stwierdzającym pobyt projektantów reprezentujących Jednostkę projektowania na budowie oraz potwierdzającym treść  zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy oraz  pisemne potwierdzenie pobytu przez Zamawiającego.

6. Kompleksową dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1 i 2, należy dostarczyć Zamawiającemu odpowiednio posegregowaną w teczkach.

7. Przedmiot umowy należy wykonać własnym staraniem i kosztem, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 6 ust. 1 umowy.

§ 2

- Jednostka projektowania zobowiązuje się prace wymienione w § 1 (gotowa dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę bez nadzoru autorskiego) wykonać w terminie do 10.08.2016 r.

- Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej, nie później niż w terminie 20 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Jednostka projektowania przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcję zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań funkcjonalno – materiałowych.

- W terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia koncepcji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający zaakceptuje przedstawioną koncepcję w formie pisemnego oświadczenia lub zgłosi Jednostce projektowania swoje uwagi do przedstawionej koncepcji. W terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiającego Jednostka projektowania poprawi przygotowaną przez siebie koncepcję i przedstawi ją ponownie Zamawiającemu do akceptacji.

- Przed uzyskaniem ostatecznej akceptacji przygotowanej koncepcji Jednostka projektowania nie może przystąpić do dalszych prac projektowych.

§ 3

Zamawiający przekaże Jednostce projektowania upoważnienie do występowania w imieniu Zamawiającego w organach uzgadniających i Starostwie Powiatowym w Trzebnicy w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektowanego zadania.

§ 4

- Jednostka projektowania oświadcza i zapewnia, co następuje:

- jako autorce przekazanej dokumentacji projektowej przysługują jej osobiste i majątkowe  prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i z nich korzystać;

- przysługujące jej prawa autorskie nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw, Jednostka projektowania zrekompensuje Zamawiającemu, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko Zamawiającemu roszczeń, zwalniając Zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

- Jednostka projektowania, w zamian za zapłatę wynagrodzenia określonego przepisem § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do przekazanej dokumentacji projektowej w zakresie jej wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych Stronom w chwili podpisania niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:

- utrwalania,

- zwielokrotniania dowolną techniką,

- rozpowszechniania dowolną techniką,

- wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych,

- wystawiania,

- wyświetlania,

- nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadania za pośrednictwem satelity,

- wykorzystania w celach promocyjno-reklamowych w mediach (radio, telewizja, prasa, poligrafia),

- najmu, dzierżawy.

- Strony zgodnie uznają, że Zamawiający uprawniony będzie do wykorzystywania przekazanej dokumentacji na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich, Jednostka projektowania przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego własność egzemplarzy dokumentacji projektowej na uzgodnionych nośnikach.

- Jednostka projektowania wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Zamawiającego                     na wykonywanie autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji projektowej.

- Jednostka projektowania wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego i/lub podmioty działające na jego zlecenie zmian w przekazanej dokumentacji w zakresie niezbędnym do aktualizacji i dostosowania do aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo przenoszenia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na osoby trzecie.

- Jednostka projektowania zachowuje prawo do wykorzystania stworzonego dzieła do promocji własnej firmy w sposób nie naruszający praw Zamawiającego.

§ 5

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy (tj. dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę) będzie siedziba Zamawiającego, w której to Jednostka projektowania przekaże wykonany przedmiot umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oceny dokumentacji przed jej ostatecznym odbiorem. Ustalenia Zamawiającego zostaną przekazane Jednostce projektowania w ciągu 14 dni od daty wpływu dokumentacji projektowej do Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej  jest ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

- Ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej powinien być zaopatrzony w następujące załączniki:

- wykaz opracowań, decyzji, uzgodnień, opinii i innych dokumentów,

- pisemne oświadczenie Jednostki projektowania, że dokumentacja projektowa wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Za datę odbioru dokumentacji projektowej uważać się będzie datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1)  Za wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 wraz z przeniesieniem praw autorskich do tej dokumentacji:

….................  zł. brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT),

słownie: …......................................................................................................................... 00/100 zł. brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT),

2) za sprawowanie nadzoru autorskiego: za każdy uzasadniony – to jest wynikający z wezwania Zamawiającego -  i potwierdzony zgodnie z § 1 ust. 5 tiret 4 jeden pobyt na placu budowy:

….............. zł.  brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT),

słownie: ….............................................. 00/100 zł. brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Zamawiający zapłaci na podstawie faktury VAT wystawionej przez Jednostkę projektowania po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru prac będących przedmiotem umowy (tj. dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę). Zapłata faktury VAT nastąpi przelewem na konto Jednostki projektowania: w banku ..............................................................nr rachunku bankowego: .........................................................., w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Warunkiem koniecznym do uzyskania zapłaty jest uprzedni bezusterkowy odbiór dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę przez Zamawiającego.

- Pominięcie jakiegokolwiek elementu przy wycenie i nie ujęcie go w wynagrodzeniu ryczałtowym nie może stanowić podstawy żądania przez Jednostkę projektowania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie stałe, niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

- Należność za sporządzenie dokumentacji projektowej zostanie zafakturowana jednorazowo, natomiast za pełnienie nadzoru autorskiego fakturowanie odbywać się będzie za okres 3 miesięcy, w terminie do końca miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym.

- Podstawą wystawienia i zapłaty faktury za nadzór autorski będzie dołączona do faktury kopia wpisu do dziennika budowy lub karta pobytu na budowie, obie potwierdzone przez inspektora nadzoru i naczelnika Wydziału Techniczno-Iwestycyjnego Urzędu Miejskiego Trzebnicy.

§ 7

1. Jednostka projektowania zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w dotrzymaniu przez Jednostkę Projektową terminów umownych na dokonanie określonych czynności lub opóźnienie w dostarczeniu całej dokumentacji projektowej (termin określony przepisem § 2 ust. 1 umowy)  - w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Jednostka projektowania – w wysokości 10% wartości umowy.

Zamawiający może dochodzić od Jednostki projektowania naprawienia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

2. Zamawiający zapłaci Jednostce projektowania karę umowną:

- za odstąpienie przez Jednostkę projektowania od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wartości umowy;

Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, o której mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Przez wartość umowy rozumie się wynagrodzenie brutto określone w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 dni od daty pisemnego wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary umownej z dowolnej należności przysługującej Jednostce projektowania.

5. W przypadku dostarczenia wadliwej dokumentacji projektowej, Jednostka projektowania zobowiązana będzie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie usunąć wszystkie wady bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Jednostki projektowania naprawienia szkody wynikłej z dostarczenia wadliwej dokumentacji projektowej.

7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Jednostki projektowania wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy-realizatora robót z tytułu rękojmi za wady obiektu/inwestycji wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są :

1. Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1 do umowy;

2. Oferta Jednostki projektowania.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

Zamawiający :                                                                                             Jednostka Projektowania :